PRD v3 FINAL

Sistema de Memoria da Clara

Spec de Implementacao para Claude Code

Pediatria v2 - Support Clinic

v3 FINAL | Revisado apos 2 stress tests (18 + 12 falhas corrigidas)

Brendo Sousa | Resolve IA | Marco 2026

# Indice

# 1. Contexto e Objetivo

A Clara e a IA da clinica pediatrica Support Clinic. Seu sistema de memoria opera em dual-write (Supabase pgvector + Obsidian Vault) com 8 categorias de memoria. Apos auditoria de codigo, foram identificados problemas que comprometem qualidade de escrita e precisao de leitura.

Este documento e uma SPEC DE IMPLEMENTACAO — cada tarefa contem o arquivo exato, a funcao exata, e o codigo exato que deve ser alterado. Nao contem cronograma (a implementacao sera feita por Claude Code).

NOTA: Nao existem metricas medidas hoje. Todas as referencias a 'precision' ou 'qualidade' sao estimativas qualitativas ate que a Tarefa 1.1 (baseline) seja concluida.

# 2. Estado Atual Verificado

## 2.1 Mapa de Arquivos

| Arquivo | Funcao Real | Status |
| --- | --- | --- |
| src/ai/clara/memoryManager.ts | Declara text-embedding-004 (linha 15) mas NUNCA usa para retrieval. Funcoes save/search apontam para tabela semantic_memory (legacy, provavelmente nao usada). | CODIGO MORTO / LEGACY |
| src/ai/clara/load_context.ts | Retrieval REAL: embedQuery() usa gemini-embedding-001. Busca via RPC match_memories com threshold 0.65, limit 5. | OPERACIONAL - ponto real de busca |
| src/ai/clara/memory_quality.ts | Strip PII (telefone, CPF, email, nomes). Filtro generalizabilidade (6 regex). Min 20 chars. | INCOMPLETO |
| src/ai/clara/memory_types.ts | 8 categorias canonicas. mapLegacyType() com 113+ aliases. | OK |
| scripts/cleanup-memories.mts | 6 fases: backup, clustering (0.75), LLM consolidation (gemini-3-flash-preview), quality gate, apply (hard delete + insert), vault regen (rm -rf + rewrite). | MULTIPLOS BUGS |
| worker/src/runtime.ts | Cron: memory-consolidation quarta 02:00 BRT. Backoff automatico. | OK (robusto) |
| src/ai/vault/semantic.ts | Hybrid search: pgvector + vault. Threshold 0.80 para vault search. | OK |

## 2.2 Modelos em Uso

| Contexto | Modelo | Arquivo |
| --- | --- | --- |
| Embedding (retrieval) | gemini-embedding-001 (768 dims) | load_context.ts linha 25 |
| Embedding (cleanup) | gemini-embedding-001 (768 dims) | cleanup-memories.mts linha 70 |
| Embedding (declarado, nao usado) | text-embedding-004 (via LangChain) | memoryManager.ts linha 15 |
| Consolidacao LLM | gemini-3-flash-preview | cleanup-memories.mts linha 185 |
| Vault hybrid search | gemini-embedding-001 (768 dims) | src/ai/vault/semantic.ts |

## 2.3 Numeros Reais

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Memorias no Vault | 479 arquivos (pos-limpeza manual de 764) |
| Memorias no Supabase | NAO AUDITADO — pode divergir do vault |
| Threshold retrieval (load_context.ts) | 0.65 |
| Threshold clustering (cleanup-memories.mts) | 0.75 |
| Threshold vault search (semantic.ts) | 0.80 |
| Min chars quality gate | 20 |
| Precision@5 | NAO MEDIDO |
| Taxa de duplicatas/semana | NAO MEDIDO |
| Embeddings nulos no Supabase | NAO AUDITADO |

# 3. Problemas Verificados no Codigo

## 3.1 [P1] Consolidacao LLM Degrada Memorias

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, funcao consolidateCluster() linhas 162-218

O que acontece: O LLM (gemini-3-flash-preview) recebe N memorias e retorna 1-3 'consolidadas'. Problemas: (a) JSON.parse sem try/catch adequado — se o LLM retornar JSON invalido, o catch na linha 211 retorna [] e o cluster INTEIRO e deletado sem nada substituir; (b) nenhuma validacao de qualidade do output vs input; (c) prompt nao forca pt-BR, LLM pode responder em ingles; (d) modelo 'preview' pode ser descontinuado.

Evidencia: Linha 196: const parsed = JSON.parse(text) — sem try/catch interno. Linha 462-463: for (const mem of cluster) allToDelete.push(mem.id) — IDs sao marcados para delete ANTES de saber se consolidacao gerou algo util.

## 3.2 [P2] Hard Delete Sem Rollback

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, funcao applyChanges() linhas 298-343

O que acontece: Fase 5 deleta memorias antigas (linhas 309-316) e so depois insere consolidadas (linhas 320-342). Se a insercao falhar (API down, rate limit), os dados ja foram perdidos. Nao existe soft delete, nao existe snapshot, nao existe rollback.

Evidencia: Linha 311: supabase.from('clara_memories').delete().in('id', batch) — hard delete irreversivel.

## 3.3 [P3] Vault Regenerado via rm -rf

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, funcao regenerateVault() linhas 350-403

O que acontece: Linha 360: await fs.rm(vaultMemDir, { recursive: true, force: true }) — deleta o vault inteiro. Se o processo falhar depois disso (crash, disco cheio), o vault fica vazio. Nao existe temp dir, nao existe atomic swap, nao existe validacao pos-geracao.

## 3.4 [P4] Quality Gate Incompleto

Arquivo: src/ai/clara/memory_quality.ts

Ausencias: (a) Nao detecta frases incompletas (sem verbo); (b) nao detecta texto truncado; (c) min 20 chars e muito baixo; (d) nao filtra RG, CNPJ; (e) nao filtra nomes em grupos WhatsApp; (f) nao calcula quality score.

## 3.5 [P5] Threshold de Retrieval Nao Calibrado

Arquivo: src/ai/clara/load_context.ts, linha 50: match_threshold: 0.65

Problema: Valor nao foi calibrado com dados reais. Sem eval script, nao ha como saber se 0.65 e bom ou ruim. Provavelmente retorna ruido excessivo, mas isso e estimativa, nao fato.

## 3.6 [P6] Dry-run Consome API

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, linhas 431-443

Problema: Flag --dry-run so previne deletes/inserts (linhas 302-306, 351-354) mas executa embeddings (linha 436) e chamadas LLM (linha 184). Gasta dinheiro e quota.

## 3.7 [P7] Codigo Morto em memoryManager.ts

Arquivo: src/ai/clara/memoryManager.ts

Problema: Linha 15 declara text-embedding-004 mas o retrieval real esta em load_context.ts usando gemini-embedding-001. O arquivo inteiro provavelmente e legacy (usa tabela semantic_memory em vez de clara_memories). Confunde desenvolvedores.

## 3.8 [P8] Wikilinks Duplicados e Sem Peso

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, regenerateVault() nao gera wikilinks — eles sao gerados externamente

Problema: Wikilinks nao sao deduplicados. Todas conexoes tem peso igual. Nao ha distincao forte/media/fraca.

# 4. Spec de Implementacao

Cada tarefa contem: arquivo, funcao, mudanca exata. Executar na ordem apresentada.

## 4.1 Bloco A: Baseline (executar primeiro, antes de tudo)

### Tarefa A.1: Script de Avaliacao de Retrieval

Criar: scripts/eval-retrieval.mts

Funcao: Recebe array de {query, expected_memory_ids[]}. Para cada query, gera embedding, busca via match_memories com threshold atual (0.65), calcula precision@5 e recall. Output: JSON com scores medios.

Formato do golden set: Array de objetos {query: string, expected: string[]} onde expected sao substrings que devem aparecer nos resultados.

Importante: Incluir 50 queries reais cobrindo: precos, agendamento, urgencias, retornos, exames, dra. fernanda, ordem de chegada. O golden set deve ser criado manualmente com base no conteudo real das memorias.

### Tarefa A.2: Auditoria Supabase

Criar: scripts/audit-supabase.mts

Funcao: Conecta no Supabase e retorna: (a) total memorias em clara_memories; (b) total com embedding null; (c) total por memory_type; (d) top-10 pares mais similares (potenciais duplicatas); (e) divergencia vs vault (arquivos no vault sem supabase_id valido).

## 4.2 Bloco B: Seguranca (eliminar risco de perda de dados)

### Tarefa B.1: Soft Delete no Supabase

Arquivo: Criar migration SQL em supabase/migrations/

SQL:

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN archived boolean DEFAULT false;

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN archived_at timestamptz;

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN archive_reason text;

CREATE INDEX idx_clara_memories_archived ON clara_memories(archived);

Rollback SQL:

ALTER TABLE clara_memories DROP COLUMN archived, DROP COLUMN archived_at, DROP COLUMN archive_reason;

### Tarefa B.2: Inverter Ordem em applyChanges()

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, funcao applyChanges() linhas 298-343

Mudanca: Trocar a ordem: PRIMEIRO inserir consolidadas, DEPOIS marcar antigas como archived=true (nao deletar). Substituir supabase.delete() por supabase.update({ archived: true, archived_at: new Date().toISOString(), archive_reason: 'consolidation' }).

### Tarefa B.3: Vault Regen Atomico

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, funcao regenerateVault() linhas 350-403

Mudanca: Em vez de rm -rf no diretorio memories/, gerar em diretorio temporario (memories_temp/). Apos gerar todos os arquivos com sucesso, renomear memories/ para memories_old/, renomear memories_temp/ para memories/. So deletar memories_old/ apos confirmar integridade. Se qualquer etapa falhar, memories/ original permanece intacto.

### Tarefa B.4: Retry de Embedding

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, funcao embedText() linha 68-75

Mudanca: Envolver em retry com backoff exponencial: 3 tentativas, delays de 1s, 3s, 9s. Se todas falharem, marcar memoria com embedding_status='failed' em vez de silenciosamente ignorar. Adicionar campo embedding_status a tabela:

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN embedding_status text DEFAULT 'ok';

-- valores: 'ok', 'pending', 'failed'

### Tarefa B.5: Cron de Reprocessamento

Arquivo: worker/src/cron/ (novo arquivo: embeddingRetryCron.ts)

Funcao: A cada 6h, buscar memorias com embedding_status='failed' ou 'pending'. Tentar gerar embedding novamente. Se sucesso, atualizar embedding e status='ok'. Se falhar 3x, manter como 'failed' e logar.

Registrar em: worker/src/runtime.ts junto aos outros crons.

### Tarefa B.6: Fix Dry-run

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts

Mudanca: Quando DRY_RUN=true, skip chamadas a embedText() (usar embedding existente ou null) e skip chamadas a consolidateCluster() (apenas logar tamanho do cluster). Isso evita consumo de API.

## 4.3 Bloco C: Qualidade de Escrita

### Tarefa C.1: Fortalecer Quality Gate

Arquivo: src/ai/clara/memory_quality.ts

Adicionar regex:

// RG (XX.XXX.XXX-X ou XXXXXXXXX)

const RG_REGEX = /\b\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}-?[\dxX]\b/g;

// CNPJ (XX.XXX.XXX/XXXX-XX)

const CNPJ_REGEX = /\d{2}\.?\d{3}\.?\d{3}\/?\d{4}-?\d{2}/g;

// Nomes de grupo WhatsApp (tipicamente entre aspas ou apos 'grupo')

const WHATSAPP_GROUP_REGEX = /\b(grupo|grp)\s+[\"\']?[A-Z][^\"\',\.]{3,40}[\"\']?/gi;

Adicionar a stripPIIAndReferences(): Aplicar RG_REGEX, CNPJ_REGEX e WHATSAPP_GROUP_REGEX no chain de .replace().

Elevar min chars: Alterar linha 52: if (cleaned.length < 40) return null; (era 20)

Adicionar deteccao de fragmento:

// Rejeitar frases sem verbo (heuristica: pelo menos um verbo comum em pt-BR)

const PT_VERB_INDICATORS = /\b(e|sao|foi|foram|esta|estao|tem|deve|pode|precisa|

realiza|oferece|aceita|aplica|pratica|utiliza|informa|confirma|agenda|

prioriza|permite|exige|recomenda|apresenta|ocorre|funciona|atende)\b/i;

if (!PT_VERB_INDICATORS.test(cleaned)) return null;

### Tarefa C.2: Quality Score

Arquivo: src/ai/clara/memory_quality.ts (nova funcao exportada)

Funcao: calculateQualityScore(content: string): number (0-100)

Formula exata:

function calculateQualityScore(content: string): number {

let score = 0;

// Comprimento (0-30 pts): 40 chars = 0, 200+ chars = 30

score += Math.min(30, Math.round(((content.length - 40) / 160) * 30));

// Especificidade (0-30 pts): contem numeros, valores R$, nomes de procedimento

if (/R\$\s*[\d.,]+/.test(content)) score += 10;

if (/\d+/.test(content)) score += 5;

if (/\b(consulta|retorno|exame|vacina|protocolo|agenda)\b/i.test(content)) score += 15;

// Completude (0-20 pts): tem sujeito + verbo + contexto

const sentences = content.split(/[.!?]/).filter(s => s.trim().length > 10);

score += Math.min(20, sentences.length * 10);

// Acionabilidade (0-20 pts): contem diretriz clara

if (/\b(deve|sempre|nunca|priorizar|evitar|recomendar|obrigatorio)\b/i.test(content)) score += 20;

return Math.min(100, Math.max(0, score));

}

### Tarefa C.3: Dedup Pre-Save

Onde: No ponto onde Clara salva novas memorias (buscar no codebase a funcao que chama saveSemanticMemory ou insere em clara_memories).

Logica: Antes de inserir, gerar embedding do novo conteudo. Buscar top-3 memorias existentes via match_memories com threshold 0.85. Se alguma tiver similaridade >= 0.85, NAO criar nova memoria. Em vez disso, logar: '[Dedup] Memoria similar encontrada (sim=X.XX), skip.' Opcional: se o quality_score da nova for > que da existente, fazer update na existente.

### Tarefa C.4: Fix Consolidacao LLM

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, funcao consolidateCluster() linhas 162-218

Mudancas:

- Trocar modelo de gemini-3-flash-preview para gemini-2.0-flash (estavel, nao preview)

- Adicionar ao prompt: 'RESPONDA EXCLUSIVAMENTE EM PORTUGUES BRASILEIRO.'

- Mover allToDelete.push() para DEPOIS de verificar que consolidacao gerou output valido. Se consolidateCluster retornar [], manter memorias originais (nao deletar).

- Adicionar validacao pos-consolidacao: calcular quality_score de cada output. Se score medio dos outputs < score medio dos inputs, descartar consolidacao e manter originais.

- Linha 196: envolver JSON.parse em try/catch separado. Se falhar, logar e retornar cluster original como singletons.

## 4.4 Bloco D: Qualidade de Leitura

### Tarefa D.1: Calibrar Threshold

Pre-requisito: Tarefa A.1 concluida (eval script funcionando)

Procedimento: Rodar eval com threshold 0.65 (atual), 0.70, 0.75, 0.80. Comparar precision@5 e recall. Escolher o valor com melhor F1. Atualizar load_context.ts linha 50.

Se nao houver diferenca significativa: Manter 0.75 como default conservador.

### Tarefa D.2: Re-ranking Pos-busca

Arquivo: src/ai/clara/load_context.ts, dentro do bloco de memoriesResult (linhas 45-53)

Mudanca: Apos receber resultados do match_memories, aplicar re-ranking antes de retornar. Alterar a RPC para retornar similarity score junto com content.

Formula de re-ranking:

// Buscar com limit 10 em vez de 5 (mais candidatos para re-rankar)

// RPC deve retornar: {content, similarity, memory_type, quality_score, updated_at}

function rerank(results, queryContext) {

const now = Date.now();

return results

.map(r => {

const ageDays = (now - new Date(r.updated_at).getTime()) / 86400000;

const recencyScore = Math.max(0, 1 - (ageDays / 365)); // 0-1, decai em 1 ano

const qualityNorm = (r.quality_score || 50) / 100; // 0-1

// Pesos: similarity e o mais importante, quality segundo, recencia terceiro

r.finalScore = (0.6 * r.similarity) + (0.25 * qualityNorm) + (0.15 * recencyScore);

return r;

})

.sort((a, b) => b.finalScore - a.finalScore)

.slice(0, 5);

}

Justificativa dos pesos: Similarity domina (0.6) porque e o sinal mais forte. Quality (0.25) penaliza memorias vagas. Recencia (0.15) desempata — memorias recentes refletem politicas atuais (ex: preco atualizado). Pesos devem ser ajustados apos analise dos resultados do eval.

### Tarefa D.3: Limpar Codigo Morto

Arquivo: src/ai/clara/memoryManager.ts

Acao: Verificar se ALGUMA parte do codebase importa funcoes deste arquivo (grep para 'memoryManager', 'saveSemanticMemory', 'searchSemanticMemory'). Se nenhuma importacao ativa: deletar arquivo inteiro e criar src/ai/clara/constants.ts com:

export const EMBEDDING_MODEL = 'gemini-embedding-001';

export const EMBEDDING_DIMS = 768;

Importar essa constante em: load_context.ts, cleanup-memories.mts, src/ai/vault/semantic.ts — todos os pontos que usam gemini-embedding-001 hardcoded.

## 4.5 Bloco E: Conexoes do Vault

### Tarefa E.1: Deduplicar Wikilinks

Arquivo: Onde quer que wikilinks sejam gerados (buscar no codebase por '[[' ou 'wikilink' ou 'Relacionados')

Mudanca: Antes de escrever a secao 'Relacionados', deduplicar com Set(): const unique = [...new Set(wikilinks)].

### Tarefa E.2: Limitar e Pesar Conexoes

Mudanca: Ao gerar conexoes durante vault regen: (a) para cada memoria, buscar top-5 mais similares via embedding; (b) calcular similaridade e classificar como forte (>0.85), media (0.70-0.85), fraca (<0.70); (c) manter apenas forte e media (descartar fraca); (d) adicionar ao frontmatter:

connections:

- slug: nome-do-arquivo-relacionado

strength: forte

- slug: outro-arquivo

strength: media

## 4.6 Bloco F: Observabilidade

### Tarefa F.1: Metricas Automaticas Pos-Consolidacao

Arquivo: scripts/cleanup-memories.mts, ao final de main()

Apos cada consolidacao, salvar metricas:

await supabase.from('memory_audit_log').insert({

run_at: new Date().toISOString(),

memories_before: memories.length,

memories_after: allConsolidated.length,

clusters_found: multiClusters.length,

singletons_kept: singletonKept,

singletons_discarded: singletonDiscarded,

embedding_failures: countFailures,

dry_run: DRY_RUN,

});

Criar tabela:

CREATE TABLE memory_audit_log (

id serial PRIMARY KEY,

run_at timestamptz NOT NULL,

memories_before int,

memories_after int,

clusters_found int,

singletons_kept int,

singletons_discarded int,

embedding_failures int,

dry_run boolean DEFAULT false

);

### Tarefa F.2: Log Estruturado

Em todos os modulos de memoria: Substituir console.log/warn/error por funcao centralizada que inclui timestamp, modulo, operacao, e metadata. Minimo: criar uma funcao logMemoryOp(module, operation, details) que grava em console e opcionalmente em memory_audit_log.

### Tarefa F.3: Teste de Integridade do Vault

Criar: scripts/vault-integrity.mts

Verifica: (a) todos os arquivos .md tem frontmatter valido com type: memory; (b) todos os supabase_id existem no Supabase; (c) nenhum wikilink aponta para arquivo inexistente; (d) nenhum arquivo contem PII (rodar stripPIIAndReferences e comparar com original); (e) contagem por categoria bate com _moc files.

Saida: JSON com {total_files, valid_files, broken_links, pii_detected, category_mismatch}. Exit code 1 se qualquer falha.

# 5. Migrations SQL Completas

Todas as migrations necessarias em ordem de execucao:

## 5.1 Migration 1: Soft Delete

-- Arquivo: supabase/migrations/XXXXXX_add_soft_delete.sql

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN archived boolean DEFAULT false;

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN archived_at timestamptz;

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN archive_reason text;

CREATE INDEX idx_clara_memories_active ON clara_memories(archived) WHERE archived = false;

## 5.2 Migration 2: Quality e Embedding Status

-- Arquivo: supabase/migrations/XXXXXX_add_quality_fields.sql

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN quality_score int DEFAULT 50;

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN embedding_status text DEFAULT 'ok';

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN last_accessed timestamptz;

ALTER TABLE clara_memories ADD COLUMN access_count int DEFAULT 0;

-- Backfill embedding_status

UPDATE clara_memories SET embedding_status = CASE

WHEN embedding IS NULL THEN 'failed'

ELSE 'ok'

END;

CREATE INDEX idx_embedding_pending ON clara_memories(embedding_status)

WHERE embedding_status IN ('pending', 'failed');

## 5.3 Migration 3: Audit Log

-- Arquivo: supabase/migrations/XXXXXX_add_audit_log.sql

CREATE TABLE memory_audit_log (

id serial PRIMARY KEY,

run_at timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),

memories_before int,

memories_after int,

clusters_found int,

singletons_kept int,

singletons_discarded int,

embedding_failures int,

dry_run boolean DEFAULT false

);

## 5.4 Migration 4: Atualizar RPC match_memories

Atualizar a RPC para retornar campos adicionais necessarios para re-ranking:

CREATE OR REPLACE FUNCTION match_memories(

query_embedding vector(768),

match_threshold float DEFAULT 0.65,

match_count int DEFAULT 10

) RETURNS TABLE (

id int,

content text,

memory_type text,

quality_score int,

updated_at timestamptz,

similarity float

) LANGUAGE plpgsql AS $$

BEGIN

RETURN QUERY SELECT

cm.id, cm.content, cm.memory_type, cm.quality_score, cm.updated_at,

1 - (cm.embedding <=> query_embedding) AS similarity

FROM clara_memories cm

WHERE cm.archived = false

AND 1 - (cm.embedding <=> query_embedding) > match_threshold

ORDER BY cm.embedding <=> query_embedding

LIMIT match_count;

END; $$;

# 6. Estrategia de Sync

Source of truth: Supabase (tabela clara_memories).

Vault: Derivado. Regenerado periodicamente a partir do Supabase. Nao e editado manualmente.

Direcao unica: Supabase -> Vault. Edicoes no vault sao sobrescritas na proxima regeneracao.

Regeneracao: Incremental na nova versao — so reescrever memorias com updated_at > ultima regeneracao.

# 7. LGPD e Seguranca

- PII stripping ampliado: CPF, RG, CNPJ, telefone, email, nomes apos roles, nomes de grupo WhatsApp

- Memorias archived: hard delete permanente apos 90 dias via cron

- Principio de minimizacao: apenas padroes generalizaveis, nunca dados individuais

- Audit log: toda operacao de save/delete/consolidate registrada com timestamp

- Acesso: Clara (full), Analyst (read-only), Copilot (sem acesso)

# 8. Ordem de Execucao

Sem cronograma. Apenas a ordem logica de dependencias:

- Bloco A (Baseline) — scripts de eval e auditoria. Sem dependencias.

- Bloco B (Seguranca) — migrations SQL + mudancas em cleanup-memories.mts. Executar ANTES de qualquer consolidacao.

- Bloco C (Escrita) — quality gate + dedup pre-save + fix consolidacao. Depende de B.

- Bloco D (Leitura) — threshold + re-ranking. Depende de A (precisa do eval pra calibrar).

- Bloco E (Vault) — wikilinks + conexoes. Pode ser paralelo com C/D.

- Bloco F (Observabilidade) — audit log + testes. Executar por ultimo.

# 9. Criterios de Validacao

- Bloco A: eval script roda e retorna precision@5 e recall. Audit script retorna contagens.

- Bloco B: simular falha mid-consolidacao — vault permanece intacto. Memorias antigas ficam como archived=true, nao deletadas.

- Bloco C: criar 10 memorias de teste (5 boas, 5 ruins). Quality gate deve aceitar as 5 boas e rejeitar as 5 ruins. Dedup deve detectar duplicata com sim > 0.85.

- Bloco D: precision@5 pos-mudanca > precision@5 baseline (medido, nao estimado).

- Bloco E: zero wikilinks duplicados. Todas conexoes tem strength atribuido.

- Bloco F: apos rodar consolidacao, memory_audit_log tem registro. vault-integrity.mts roda com exit code 0.